|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general hemos avanzado de acuerdo con lo planificado, aunque fue necesario reajustar algunas actividades. La organización mediante Scrum, el Product Backlog y la definición de roles han facilitado el seguimiento del proyecto. También ha ayudado contar con una base técnica ya operativa en Supabase y con avances en autenticación, lecciones y gamificación. Las principales dificultades han sido la integración de MediaPipe, las dependencias entre módulos y la necesidad de validar la propuesta con personas sordas. Por esto reorganizamos el trabajo en cinco Sprints, separando la integración técnica de la etapa de validación y cierre.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades priorizando el alcance y evitando incorporar funcionalidades que no aportan valor inmediato al objetivo de Signy. Desde mi rol de Product Owner he ordenado el backlog, revisado dependencias y ajustado la planificación cuando aparece un impedimento. También hemos definido una instancia específica para la validación con usuarios, apoyándonos en la Oficina de Inclusión Social de DIDECO Huechuraba para facilitar el contacto con personas sordas. A nivel personal, estoy trabajando en tomar decisiones con mayor rapidez y confiar más en el proceso iterativo, en vez de revisar excesivamente cada decisión antes de avanzar.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva porque he podido desarrollar el rol de gestión que me propuse en la Fase 1. Destaco la planificación de Sprints, priorización del backlog, control de alcance, seguimiento de riesgos, documentación y coordinación entre los distintos perfiles del equipo. También he debido ordenar información técnica para convertirla en entregables y decisiones de proyecto. Lo que debo seguir mejorando es mi seguridad al decidir: a veces continúo revisando demasiado antes de cerrar un tema. Quiero ser más ágil al tomar decisiones, registrar el criterio utilizado y corregir después si la evidencia demuestra que es necesario.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo demostrar de la mejor manera el valor de mi trabajo de gestión dentro de un proyecto cuyo producto final es tecnológico. Me gustaría preguntarle al docente qué evidencias considera más relevantes para mostrar que el rol de Product Owner y la gestión mediante Scrum fueron aplicados correctamente: backlog, seguimiento de Sprints, control de cambios, riesgos, métricas, documentación o una combinación de todas. También quisiera saber qué nivel de validación con personas sordas se espera para esta etapa, considerando que la validación lingüística completa requiere participación de la comunidad y no depende solamente de la tecnología.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero necesario cambiar completamente la distribución del trabajo, porque los roles actuales se complementan bien, pero sí debemos reforzar la asignación de las actividades del cierre. Michael debe concentrarse en MediaPipe, datos y lógica de reconocimiento; Benjamín en la integración de la experiencia de usuario y las pantallas; Catalina en la facilitación Scrum, riesgos, pruebas e integración; y yo en backlog, alcance, documentación, seguimiento y coordinación de la validación con DIDECO Huechuraba. Como nuevas actividades debemos incorporar formalmente las pruebas con usuarios, registro de métricas técnicas, validación del contenido y consolidación de evidencias para el cierre de la fase.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo del grupo. Una fortaleza importante es que tenemos perfiles complementarios: gestión y producto, facilitación y mejora de procesos, desarrollo visual e integración, y arquitectura/backend. Esto ha permitido resolver problemas desde distintas perspectivas. También destacamos el uso de herramientas compartidas y la capacidad de reajustar el proyecto cuando aparece una dificultad. Como mejora, necesitamos comunicar antes los bloqueos, estimar con mayor precisión el esfuerzo de cada tarea y mantener la documentación al mismo ritmo que el desarrollo. Además, debemos evitar abrir demasiadas tareas al mismo tiempo y cerrar primero los compromisos prioritarios de cada Sprint.