|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general hemos logrado avanzar en la mayoría de las actividades, aunque algunas tuvieron que reprogramarse por dependencias técnicas. Ha facilitado el trabajo tener una estructura clara de niveles, lecciones y datos, además de usar componentes reutilizables y un backlog organizado. Desde mi área he podido avanzar en la experiencia de usuario, perfil, funciones sociales, administración, gamificación y optimización de recursos. Lo que más ha dificultado los tiempos ha sido integrar las pantallas con datos reales, asegurar compatibilidad en Android y coordinar las interfaces con cambios de backend y MediaPipe. Por eso el equipo ha ido priorizando primero los flujos críticos antes de agregar nuevas mejoras visuales.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades trabajando la interfaz de manera incremental y validando cada pantalla con los servicios reales antes de seguir agregando funcionalidades. Cuando existe una dependencia de backend o datos, intento definir con el equipo qué información necesita la interfaz y qué comportamiento se espera ante errores. También he realizado ajustes de rendimiento, caché y experiencia de usuario para evitar que el contenido multimedia afecte el flujo. Como mejora personal, estoy tratando de profundizar mi comprensión del backend y la integración entre plataformas, porque eso me permite estimar mejor el trabajo, detectar problemas antes y comunicarme con mayor precisión con Michael y el resto del equipo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva. Destaco mi aporte en frontend y experiencia de usuario, especialmente en las pantallas y funciones que permiten que el proyecto sea entendible y atractivo para quien lo utiliza. También he participado en funcionalidades de perfil, interacción social, seguridad, texto a voz, administración, caché, notificaciones y gamificación. Esta fase me ha ayudado a conectar mejor el diseño con la lógica real del sistema. Debo seguir fortaleciendo mi comprensión de backend y persistencia, no necesariamente para especializarme en esa área, sino para mejorar mis estimaciones, anticipar dependencias y participar con más seguridad en las decisiones de integración.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo equilibrar la calidad de la experiencia de usuario con el tiempo disponible para cerrar las funcionalidades críticas. Me gustaría preguntarle al docente qué nivel de evidencia de UX y usabilidad espera para la entrega: pruebas con usuarios, capturas del flujo, tiempos de carga, registro de errores o indicadores de satisfacción. También quisiera saber cuánto peso tiene la optimización del frontend y la accesibilidad dentro de la evaluación, considerando que Signy depende mucho de contenido visual y de que la navegación sea comprensible para usuarios que están comenzando a aprender LSCh.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? La distribución general funciona, pero debemos concentrar mejor las tareas finales. Michael puede enfocarse en MediaPipe, datos y reconocimiento; yo en la interfaz de práctica, UX, integración visual y rendimiento; Catalina en facilitación Scrum, pruebas, riesgos e integración; y Fernanda en backlog, alcance, interesados, documentación y coordinación de la validación. Las nuevas tareas que debemos asignar son las pruebas de usabilidad, registro de métricas de carga y rendimiento, ajustes de accesibilidad y preparación de las pantallas para las sesiones con usuarios. Así evitamos que las mejoras visuales se mezclen con tareas técnicas críticas sin una prioridad clara.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos de manera positiva el trabajo del equipo porque hemos logrado complementar conocimientos de gestión, procesos, frontend y backend. Destaco la disposición a ayudarnos cuando una funcionalidad depende de otra área y la capacidad de reajustar el plan en vez de mantener una estimación que ya no representa la realidad. Podemos mejorar la comunicación de cambios antes de integrarlos, mantener el tablero más actualizado y definir criterios de aceptación más concretos para evitar retrabajo. También sería útil reservar momentos específicos para revisar el producto completo como usuario, no solamente cada módulo por separado, antes de cerrar un Sprint.