Plan de Gestión de la Calidad del Proyecto

Signy – Plataforma móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh)

Fecha de preparación: 11/09/2026

| Nombre del Proyecto | Signy – Plataforma móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh) |
| --- | --- |
| Preparado Por | Equipo Signy |
| Fecha | 11/09/2026 |
| Versión | 1.0 |

# 1. Expectativas de la Calidad del Proyecto de acuerdo al cliente

Al no existir cliente contractual, la calidad se define desde los criterios de aceptación del producto, objetivos académicos, necesidades de usuarios y validación progresiva. Se espera una aplicación estable, segura, comprensible, con navegación coherente y contenido que no se presente como lingüísticamente validado sin revisión apropiada.

# 2. Identificación de los Interesados del Proyecto

| Interesado | Expectativa de calidad |
| --- | --- |
| Fernanda Poblete | Trazabilidad, alcance controlado y valor del producto. |
| Catalina Gutiérrez | Proceso Scrum consistente y entregables técnicamente integrables. |
| Benjamín Vallejos | Código mantenible y componentes funcionales. |
| Michael Ibáñez | Integración estable, correcciones y versionado. |
| Docente guía / evaluador | Evidencias, documentación y cumplimiento académico. |
| Oficina de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de Huechuraba | Proceso de validación respetuoso y coordinado. |
| Personas sordas participantes | Contenido comprensible, respetuoso y útil. |
| Personas oyentes interesadas en LSCh | Experiencia simple, motivadora y progresiva. |

# 3. Alcance Inicial del Proyecto

Se controla calidad sobre autenticación, datos Supabase, ruta de aprendizaje, ejercicios, gamificación, perfil/comunidad, administración, multimedia/caché, notificaciones y práctica con cámara. MediaPipe se evalúa técnicamente; la validez lingüística se trata como un criterio diferente y requiere participación de personas competentes en LSCh.

# 4. Línea Base del cronograma

| Sprint | Objetivo | Criterio de salida |
| --- | --- | --- |
| 1 | Base, seguridad y datos | Acceso y persistencia funcionales. |
| 2 | Aprendizaje principal | Lección completa y progreso persistido. |
| 3 | Gamificación, perfil, administración y optimización | Funciones integradas sin regresiones críticas. |
| 4 | MediaPipe | Detección de landmarks y flujo de práctica integrado. |
| 5 | Validación y cierre | Pruebas, observaciones, correcciones prioritarias y documentación final. |

# 5. Registro de Riesgos

| ID | Riesgo | Impacto | Respuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Integración de MediaPipe y calibración del reconocimiento más compleja de lo estimado | Alta | Prototipar temprano, separar detección de validación lingüística y priorizar MVP. |
| R-02 | Contenido LSCh sin validación lingüística suficiente | Alta | Coordinar sesiones con personas sordas/especialistas mediante DIDECO Huechuraba. |
| R-03 | Tiempo académico limitado para todas las funcionalidades | Alta | Backlog priorizado, 5 Sprints, control de alcance y aplazamiento de extras. |
| R-04 | Dependencia de conectividad/Supabase para datos y autenticación | Media | Caché multimedia, manejo de errores y reintentos. |
| R-05 | Diferencias de rendimiento/permisos entre dispositivos Android | Media | Pruebas en emulador y dispositivos físicos; matriz de compatibilidad. |
| R-06 | Cambios de alcance por nuevas ideas o feedback | Media | Proceso formal de control de cambios y aprobación del Product Owner. |
| R-07 | Disponibilidad limitada de participantes para pruebas | Media | Planificar convocatoria con anticipación mediante colaborador institucional. |

# 6. KPI Iniciales de Proyecto (Métricas de Calidad)

| KPI | Meta | Método | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Casos críticos aprobados | ≥95% antes de demostración final | Ejecución de casos de prueba | Por Sprint / cierre |
| Defectos críticos abiertos | 0 | Registro de incidencias | Antes de release |
| Historias aceptadas | ≥90% de lo comprometido por Sprint o replanificadas formalmente | Tablero Scrum | Por Sprint |
| Seguridad de datos privados | 100% de tablas privadas con RLS/políticas verificadas | Pruebas de acceso | Antes de cierre |
| Carga multimedia repetida | Reutiliza caché cuando el recurso está disponible | Prueba funcional | Sprint 3+ |
| Práctica MediaPipe | Detección estable de landmarks en dispositivo de prueba | Prueba técnica | Sprint 4 |
| Validación con usuarios | Hallazgos documentados y priorizados | Acta/registro de sesión | Sprint 5 |
| Trazabilidad | 100% de RF críticos vinculados a módulo/prueba | Matriz documental | Cierre |

# Criterios de aseguramiento y control

Revisión de código e integración antes de marcar Done.

Pruebas funcionales en navegador y Android según corresponda.

Registro de defectos con severidad y responsable.

Validación de permisos, errores de red y estados vacíos.

No se acepta una historia con defecto crítico abierto.

Los hallazgos de personas sordas se priorizan como insumo de calidad lingüística/usabilidad.