Plan de Comunicaciones del Proyecto

Signy – Plataforma móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh)

Fecha de preparación: 11/09/2026

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Equipo Signy – Ingeniería en Informática, Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Signy – Plataforma móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh) |
| Fecha de preparación | 11/09/2026 |
| Cliente | No existe cliente contractual. Proyecto académico orientado a personas oyentes interesadas en aprender LSCh. |
| Patrocinador principal | Sin patrocinador financiero. Colaboración institucional no monetaria de DIDECO Huechuraba. |
| Gerente de Proyecto | Fernanda Poblete – Gestión de Proyecto / Product Owner |

# Restricciones y Premisas

El equipo tiene disponibilidad académica limitada y horarios variables.

Las decisiones técnicas deben quedar trazables en repositorio/tablero; acuerdos relevantes no deben depender solo de conversaciones informales.

DIDECO Huechuraba recibe información únicamente para coordinación y validación; no se le atribuye rol de cliente o sponsor.

Datos personales de participantes de validación se comparten solo con quienes los necesiten.

Las reuniones externas se coordinan con anticipación y respetando disponibilidad de participantes.

# Requisitos de Comunicaciones de los Interesados

El equipo necesita información frecuente y operativa; el Product Owner requiere estado consolidado de alcance/costo/riesgo; el docente necesita avances y evidencias; DIDECO requiere objetivos, fechas y necesidades de convocatoria; participantes requieren instrucciones claras, consentimiento y canales de feedback.

# Tabla de Requerimientos de Comunicación del Proyecto

| Comunicación | Objetivo | Contenido | Formato | Medio | Frecuencia | Confirmación | Responsable | Audiencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily / seguimiento del squad | Sincronizar avance y bloqueos | Hecho, siguiente acción, impedimentos | Reunión breve | Presencial/online | 2–3 veces por semana | 24 h | Scrum Master | Squad |
| Sprint Planning | Definir Sprint Goal y trabajo | Historias, tareas, capacidad, criterios | Reunión + tablero | Jira/Trello | Inicio de Sprint | Mismo día | Product Owner + SM | Squad |
| Estado semanal | Controlar proyecto | Avance, riesgos, costos, cambios | Resumen escrito | Tablero + repositorio | Semanal | 48 h | Product Owner | Squad / docente si aplica |
| Sprint Review | Validar incremento | Demo, historias aceptadas, pendientes | Reunión + demo | Presencial/online | Fin de Sprint | Mismo día | Product Owner | Equipo / docente |
| Retrospective | Mejora continua | Qué funcionó, problemas, acciones | Reunión | Interna | Fin de Sprint | No aplica | Scrum Master | Squad |
| Coordinación de validación | Acordar sesiones con usuarios | Objetivo, perfil, fecha, duración, condiciones | Correo/reunión | Canal institucional | Según necesidad | 3 días | Product Owner | Oficina de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de Huechuraba |
| Sesión con participantes | Obtener feedback | Tareas de prueba, observaciones, consentimiento | Presencial | Sesión guiada | Sprint 5 | Mismo día | Equipo asignado | Personas sordas participantes |
| Cambio de alcance | Decidir solicitud | Motivo, impacto, decisión | RFC / registro | Documento compartido | Cuando ocurra | 2 días | Product Owner | Squad / docente si crítico |

# Recursos asignados a actividades de comunicaciones

Jira o Trello para tablero y seguimiento.

GitHub para código, issues, commits y evidencia técnica.

Correo institucional para comunicaciones formales.

Reuniones presenciales o videollamada para ceremonias y coordinación externa.

Documentos compartidos para actas, riesgos, cambios y validación.

# Proceso de Escalamiento

Nivel 1: integrante responsable intenta resolver el asunto con el squad. Nivel 2: Scrum Master facilita resolución técnica/operativa. Nivel 3: Product Owner decide prioridad/alcance. Nivel 4: si compromete fecha, evaluación académica o acuerdo externo, se escala al docente guía. Para coordinación con personas sordas, el contacto externo se canaliza a través de la contraparte acordada en DIDECO Huechuraba.

# Diagrama de Flujo de Información

# De la Actualización y Refinación del Plan de Comunicaciones

El plan se revisa al inicio de cada Sprint y cuando cambian interesados, canales, disponibilidad o necesidades de validación. Todo cambio que afecte compromisos externos debe quedar registrado. La lista de contactos se mantiene fuera de documentos públicos si contiene datos personales.

# Glosario

| Término | Definición |
| --- | --- |
| PO | Product Owner. |
| SM | Scrum Master. |
| Daily | Reunión breve de sincronización. |
| Sprint Review | Revisión del incremento. |
| DIDECO | Dirección de Desarrollo Comunitario. |
| RFC | Solicitud formal de cambio. |

# Anexos

Plantilla de reporte de avance.

Registro de cambios.

Registro de riesgos.

Acta o pauta de sesión de validación.

Matriz RACI e interesados.