Acta de Cierre de Proyecto o Fase

Signy – Plataforma móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh) | Cierre de Fase 2

Fecha de preparación: 11/09/2026

# Información del Proyecto

| Empresa / Organización | Equipo Signy – Ingeniería en Informática, Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Signy – Plataforma móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh) |
| Fase | Fase 2 – definición detallada, planificación e integración funcional |
| Fecha de preparación | 11/09/2026 |
| Cliente | No existe cliente contractual. Proyecto académico orientado a personas oyentes interesadas en aprender LSCh. |
| Patrocinador principal | Sin patrocinador financiero. Colaboración institucional no monetaria de DIDECO Huechuraba. |
| Gerente de Proyecto | Fernanda Poblete – Gestión de Proyecto / Product Owner |

# Razón de cierre

Se formaliza el cierre documental del corte de Fase 2 al 11/09/2026. No corresponde al cierre definitivo del producto. Se han entregado y consolidado los principales componentes de análisis, planificación y una base funcional amplia, mientras la integración completa de MediaPipe, la validación con usuarios y la validación lingüística continúan en las siguientes iteraciones.

| Razón | Marca |
| --- | --- |
| Entrega de todos los productos del proyecto |  |
| Entrega parcial de productos y continuidad de otros | X |
| Cancelación de todos los productos |  |

# Aceptación de los productos o entregables

| Entregable | Aceptación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Documentación de problema, visión y arquitectura | Sí | Consolidada en Fase 1/Fase 2. |
| Autenticación y persistencia Supabase | Sí | Base funcional disponible. |
| Ruta de aprendizaje y lecciones interactivas | Sí | Flujo principal consolidado. |
| Gamificación, perfil, administración y caché | Sí | Funcionalidades integradas en el alcance reportado. |
| Prototipo MediaPipe / detección de landmarks | Parcial | Detección técnica disponible; integración completa y calibración continúan. |
| Validación con personas sordas | Pendiente | Se coordina con apoyo de DIDECO Huechuraba. |
| Validación lingüística de todo el contenido | Pendiente | No debe declararse completada sin revisión competente. |
| Planes de gestión del proyecto | Sí | Alcance, requisitos, calidad, recursos, comunicaciones, costos y demás documentos actualizados. |

# Acciones de cierre de fase

Actualizar backlog con pendientes de MediaPipe y validación.

Archivar evidencias y documentación de Fase 2.

Mantener abiertos riesgos vinculados a validación y compatibilidad.

No liberar definitivamente el equipo, ya que el proyecto continúa a Sprints posteriores.

Registrar lecciones aprendidas y decisiones de alcance.

# Aprobaciones

| Patrocinador / Responsable | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| Fernanda Poblete – Product Owner | 11/09/2026 | Pendiente |
| Catalina Gutiérrez – Scrum Master | 11/09/2026 | Pendiente |
| Docente guía | Por confirmar | Pendiente |