|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? El avance técnico ha sido importante y varias actividades base se han cumplido, especialmente las relacionadas con persistencia, servicios y estructura de datos. Sin embargo, no todo se ha completado exactamente en los tiempos iniciales, porque la integración de MediaPipe y la lógica de reconocimiento requieren más pruebas que una funcionalidad tradicional. Ha facilitado el trabajo contar con Supabase y una arquitectura modular, además de dividir responsabilidades dentro del equipo. Las principales dificultades han sido asegurar que los landmarks, el flujo de cámara y la persistencia se integren sin afectar la experiencia de la lección, junto con mantener la documentación actualizada mientras se realizan cambios técnicos.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? He enfrentado las dificultades separando los problemas por componentes y probando cada parte antes de integrarla con el resto de la aplicación. Para MediaPipe estoy priorizando primero una detección estable de landmarks y métricas técnicas antes de afirmar que existe un reconocimiento validado de LSCh. También he tratado de documentar mejor las decisiones de arquitectura, modelos de datos y contratos de integración para que el resto del equipo pueda trabajar sin depender de explicaciones informales. Cuando surge un bloqueo, lo comunico con mayor anticipación y coordinamos la solución con el frontend y la gestión del proyecto, evitando realizar cambios grandes sin revisar primero su impacto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo positivamente desde el punto de vista técnico. Destaco mi aporte en arquitectura, Supabase/PostgreSQL, persistencia, seguridad e integración de componentes, además del trabajo asociado a MediaPipe y al diagnóstico de errores. Esta fase también me ha obligado a trabajar una debilidad que identifiqué anteriormente: la documentación y la comunicación. He mejorado al explicar decisiones técnicas y dejar más trazabilidad, pero todavía puedo hacerlo mejor. Debo documentar los cambios al mismo tiempo que los implemento, utilizar criterios de prueba más claros y comunicar antes cualquier modificación que pueda afectar a la interfaz, la planificación o las tareas de otros integrantes.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo delimitar correctamente el nivel de reconocimiento esperado para el prototipo. Me gustaría preguntarle al docente qué evidencia técnica considera suficiente para demostrar la integración de MediaPipe sin afirmar una precisión que todavía no ha sido validada: detección de landmarks, score de similitud, FPS, latencia, casos de prueba y demostración del flujo completo. También quisiera confirmar cómo debemos presentar la diferencia entre una validación técnica del algoritmo y una validación lingüística de LSCh realizada con personas sordas o especialistas.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero necesario cambiar los roles principales, pero sí ajustar la carga para las tareas críticas restantes. Yo debo concentrarme en MediaPipe, persistencia de intentos y lógica de comparación; Benjamín en la interfaz de práctica y experiencia de usuario; Catalina en pruebas, integración, riesgos e impedimentos; y Fernanda en priorización, documentación y coordinación de la validación. Como nuevas actividades debemos registrar casos de prueba, métricas de rendimiento y resultados de los intentos, además de preparar el flujo para las sesiones con usuarios. Estas tareas deben quedar claramente asignadas para evitar que la integración técnica y la validación se mezclen sin criterios definidos.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal ha sido positivo porque existe complementariedad entre los perfiles y disposición para resolver problemas en conjunto. Destaco que las decisiones técnicas pueden discutirse considerando tanto la viabilidad del sistema como el impacto en la experiencia de usuario y en el alcance. También hemos sido capaces de modificar la planificación cuando la complejidad real fue distinta a la estimada. Podemos mejorar en documentar los acuerdos inmediatamente, avisar los cambios que afecten otros módulos y mantener actualizados los estados de las tareas. Esto ayudaría a reducir retrabajo, mejorar las estimaciones y facilitar que cada integrante avance con mayor independencia.