Documento de Gestión de Alcance

Signy – Plataforma móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh)

Fecha de preparación: 11/09/2026

# Definición de alcance del proyecto o fase

El alcance de Signy comprende la gestión y desarrollo de un prototipo móvil Android para aprendizaje gamificado de LSCh. La fase cubre autenticación, estructura de aprendizaje, ejercicios, gamificación, perfil/comunidad, administración, Supabase, caché multimedia, notificaciones y la integración progresiva de MediaPipe para práctica con cámara.

## Incluido en el alcance

Aplicación Ionic/Angular con Capacitor para Android.

Supabase Auth, PostgreSQL, Storage y Edge Functions.

Ruta por niveles/subniveles y contenido de señas.

Flashcards, matching, quiz, repaso y práctica con cámara.

Vidas, regeneración, XP, racha, estadísticas y recordatorios.

Perfil editable, funciones sociales y administración de contenido.

MediaPipe Hands como base técnica para landmarks y score.

Pruebas funcionales, documentación de gestión y validación progresiva con usuarios.

## Fuera de alcance

Aplicación iOS durante la Fase 2.

Publicación comercial inmediata en Google Play/App Store.

Monetización, ventas o contratos de soporte.

Certificación lingüística completa de todo el contenido LSCh.

Reconocimiento perfecto de todas las señas o expresiones no manuales.

Hardware dedicado o IoT.

Operación 24/7 y SLA empresarial.

## Criterios de aceptación del alcance

Los flujos críticos de autenticación, aprendizaje y progreso funcionan sin defectos críticos en ambiente de demostración.

La información se persiste en Supabase y respeta políticas de acceso.

El Product Backlog y requerimientos poseen trazabilidad con entregables.

MediaPipe demuestra detección técnica de landmarks; cualquier validación lingüística se documenta por separado.

La documentación de proyecto queda actualizada al cierre de fase.

# Requerimientos del cliente

No existe cliente contractual. Los requerimientos se originan en el problema identificado, objetivos académicos, necesidades de usuarios objetivo y feedback de validación. DIDECO Huechuraba actúa como colaborador institucional para facilitar contacto con personas sordas, sin financiar ni patrocinar el proyecto.

| Grupo | Necesidad / Requerimiento | Respuesta del proyecto |
| --- | --- | --- |
| Usuarios oyentes | Aprender LSCh de forma flexible y progresiva. | Lecciones móviles, niveles y ejercicios gamificados. |
| Personas sordas / validadores | Contenido respetuoso y coherente con LSCh. | Proceso de validación y registro de observaciones. |
| Equipo académico | Producto demostrable y documentación trazable. | Scrum, repositorio, planes de gestión, pruebas y evidencias. |
| Gestión del proyecto | Controlar alcance, tiempo, costo y riesgos. | Backlog, 5 Sprints, líneas base y control de cambios. |

# Activos de los procesos de la organización

Repositorio GitHub y convenciones de versionado.

Product Backlog e historias de usuario de Signy.

Documentos Fase 1/Fase 2, arquitectura, flujo de subnivel y modelo de datos.

Plantillas PMO utilizadas para alcance, calidad, recursos, comunicaciones, adquisiciones, cambios y cierre.

Tablero Scrum/Jira/Trello y criterios de aceptación acordados por el equipo.

# Factores ambientales de la empresa

Calendario académico y fecha de entrega del Portafolio de Título.

Disponibilidad parcial de los cuatro integrantes.

Uso de hardware personal e infraestructura Duoc UC.

Disponibilidad de conectividad y servicios cloud.

Disponibilidad de personas sordas para sesiones de validación.

Restricciones de permisos/cámara y variabilidad de dispositivos Android.

# Estándar para la dirección de proyectos

La dirección se apoya en prácticas de gestión de proyectos y Scrum: Product Owner, Scrum Master, Development Team, Product Backlog, Sprint Planning, Daily, Review, Retrospective, control de cambios, gestión de riesgos y trazabilidad. El alcance se considera línea base una vez aprobado por el equipo y cualquier modificación sustantiva se registra formalmente.

## Control del alcance

Las solicitudes nuevas se evalúan por valor, esfuerzo, dependencia, impacto en cronograma/costo y alineación con el Product Goal. El Product Owner decide la prioridad del backlog; cambios que afecten entregables académicos o fecha final se escalan al docente guía. Funcionalidades no esenciales se posponen a backlog futuro.