Plan de Gestión de Recursos del Proyecto

Signy – Plataforma móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh)

Fecha de preparación: 11/09/2026

| Nombre del Proyecto | Signy – Plataforma móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh) |
| --- | --- |
| Preparado Por | Equipo Signy |
| Director del Proyecto | Fernanda Poblete – Gestión de Proyecto / Product Owner |
| Fecha | 11/09/2026 |

# Asignación de recursos

| Entregable | Actividad | Recurso | Cantidad | % Asign. | Desde | Hasta | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión y alcance | Backlog, planificación, control | Fernanda Poblete | 1 | 35% | 13/08/2026 | 18/12/2026 | Product Owner / gestión |
| Scrum e integración | Facilitación, seguimiento y desarrollo | Catalina Gutiérrez | 1 | 35% | 13/08/2026 | 18/12/2026 | Scrum Master / Dev Team |
| Desarrollo móvil | Frontend, funcionalidades y pruebas | Benjamín Vallejos | 1 | 35% | 13/08/2026 | 18/12/2026 | Development Team |
| Desarrollo e integración | Versionado, correcciones e integración | Michael Ibáñez | 1 | 35% | 13/08/2026 | 18/12/2026 | Development Team |
| Validación | Contacto y coordinación de participantes | Oficina de Inclusión Social para Personas con Discapacidad, Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) de Huechuraba | 1 entidad | Según sesión | Oct/Nov | Dic | Apoyo no monetario |
| Infraestructura | Notebooks, Android, GitHub, Supabase | Equipo / Duoc UC | 4+ | Según uso | 13/08/2026 | 18/12/2026 | Sin compra de hardware base |

# PROPÓSITO DEL PLAN DE GESTIÓN DE RRHH

Definir cómo se asignan, coordinan y liberan los recursos humanos y tecnológicos de Signy, aclarando responsabilidades, niveles de decisión y dependencias. El plan busca evitar duplicidad de trabajo y asegurar que cada entregable tenga un responsable visible.

# INTRODUCCIÓN

El squad está compuesto por cuatro estudiantes. El trabajo se organiza mediante Scrum y se complementa con apoyo académico y colaboración institucional para validación. No existe relación laboral ni patrocinio financiero; los costos de personal usados en el presupuesto corresponden a valorización de costo de oportunidad.

# ROLES Y RESPONSABILIDADES

| ROL | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| Comité de Control de la Configuración | Equipo Signy; revisa cambios que afectan arquitectura, datos o releases. |
| Patrocinador del Proyecto | No aplica. No existe patrocinador financiero; DIDECO Huechuraba es colaborador no monetario. |
| Director del Proyecto / Product Owner | Fernanda Poblete: visión, alcance, backlog, criterios de aceptación, seguimiento, costos y documentación. |
| Scrum Master | Catalina Gutiérrez: facilita Scrum, elimina impedimentos y apoya desarrollo/integración. |
| Gerente de Configuración | Michael Ibáñez con apoyo del equipo: versionado, integración y consistencia del repositorio. |
| Ingenieros Líderes | Catalina y Benjamín según módulo; coordinan decisiones técnicas con el squad. |
| Ingenieros / Development Team | Catalina, Benjamín y Michael: desarrollo, integración, pruebas y correcciones. |

# Gestión del equipo

Asignación de tareas durante Sprint Planning.

Seguimiento de capacidad y bloqueos en reuniones breves.

Revisión cruzada antes de integrar cambios relevantes.

Conflictos: intento de resolución en el squad; escalamiento al docente guía si afecta entregables.

Liberación: al cierre de fase, tareas pendientes se documentan en backlog futuro.

# APROBACIÓN

| Nombre | Cargo | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Fernanda Poblete | Director de Proyecto / Product Owner | Pendiente | 11/09/2026 |
| Catalina Gutiérrez | Scrum Master | Pendiente | 11/09/2026 |