Informe Final de Proyecto

Signy – Plataforma móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh) | Cierre de Fase 2 / Corte 11/09/2026

Fecha de preparación: 11/09/2026

# Historia de revisiones

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/09/2026 | 1.0 | Informe de cierre de Fase 2; no corresponde al cierre definitivo del producto. | Equipo Signy |

# 1. Mediciones de Tamaño

No se definió una línea base formal de LOC (líneas de código) en los documentos entregados ni se dispone en este corte de una medición validada del repositorio. Para evitar fabricar datos, el tamaño se reporta por alcance funcional y entregables. Se recomienda automatizar una medición de LOC por release en la siguiente fase.

## 1.1. Fase de Elaboración – Iteración II

Definición del problema, arquitectura, modelo de datos, requerimientos y flujo de subnivel.

## 1.2. Fase de Construcción – Iteración I

Autenticación, datos Supabase, niveles y flujo inicial de aprendizaje.

## 1.3. Fase de Construcción – Iteración II

Lecciones, gamificación, perfil, administración, notificaciones y caché multimedia.

## 1.4. Fase de Transición – Iteración I

Integración/prototipo MediaPipe, pruebas y preparación de validación; aún en progreso al corte.

# 2. Mediciones de Esfuerzo (horas)

La planificación económica usa 110 horas de referencia por integrante durante el Año 1 académico, equivalentes a 440 horas de esfuerzo planificado para el equipo. Este valor es una estimación de costo de oportunidad y no constituye un registro real de horas trabajadas. No se proporcionó un timesheet formal, por lo que no se reportan horas reales inventadas.

| Integrante | Rol | Horas planificadas de referencia | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Fernanda Poblete | Product Owner / Gestión | 110 | Planificación, backlog, alcance y documentación. |
| Catalina Gutiérrez | Scrum Master / Dev Team | 110 | Scrum, integración y desarrollo. |
| Benjamín Vallejos | Development Team | 110 | Desarrollo funcional y pruebas. |
| Michael Ibáñez | Development Team | 110 | Integración, correcciones y versionado. |

## 2.1. Fase Inicial

Descubrimiento, problema, visión y definición de producto.

## 2.2. Fase de Elaboración

Arquitectura, modelo de datos, requerimientos y planificación.

## 2.3. Fase de Construcción

Implementación iterativa del flujo funcional y servicios.

## 2.4. Fase de Transición

Pruebas, MediaPipe, validación y cierre; parcialmente pendiente al corte.

# 3. Estimaciones vs. Reales

## 3.1. Tamaño

No existe una estimación/medición LOC homologada para comparar. La comparación se realiza cualitativamente: el producto alcanzó una base funcional mayor a la propuesta inicial en gamificación, administración, caché y perfil social, pero el reconocimiento completo y la validación lingüística siguen pendientes.

## 3.2. Esfuerzo

El esfuerzo de referencia es 440 horas para el equipo. Sin timesheet formal, el valor real no puede calcularse de manera confiable. Como mejora, cada Sprint debe registrar horas o puntos por historia y comparar capacidad planificada versus completada.

# 4. Desarrollo del Proyecto

El proyecto evolucionó desde una idea de aprendizaje LSCh con Angular/MediaPipe/Supabase hacia una aplicación móvil Ionic/Angular más completa, con Supabase como backend gestionado, módulos de gamificación, administración y optimización multimedia. La dirección se reorganizó en 5 Sprints y 5 releases para separar integración técnica de MediaPipe de la validación y el cierre.

## 4.1. Fases e Iteraciones

| Iteración | Estado al corte | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Completado / base consolidada | Autenticación, seguridad y datos. |
| Sprint 2 | Completado / base consolidada | Aprendizaje principal. |
| Sprint 3 | En consolidación | Gamificación, comunidad, administración y optimización. |
| Sprint 4 | Planificado / en curso posterior | Integración MediaPipe. |
| Sprint 5 | Pendiente | Validación, correcciones y cierre final. |

## 4.2. Desviaciones ocurridas

El backend independiente NodeJS dejó de ser el centro de la arquitectura y se consolidó Supabase como BaaS/Edge Functions, reduciendo complejidad operativa.

Se amplió la planificación a 20 historias y 5 Sprints/Releases para mejorar trazabilidad.

La integración MediaPipe y la validación se separaron en Sprints distintos por riesgo e incertidumbre.

iOS quedó fuera del alcance de Fase 2; Android se usa como plataforma objetivo de validación.

## 4.3. Riesgos ocurridos

Complejidad de reconocimiento: mitigada mediante prototipo de landmarks y separación entre validación técnica y lingüística.

Riesgo de alcance: mitigado con priorización del backlog y control de cambios.

Disponibilidad de usuarios de validación: mitigada mediante colaboración de DIDECO Huechuraba.

## 4.4. Riesgos no identificados y ocurridos

No se documentaron incidentes no identificados con evidencia suficiente para declararlos como ocurridos. La recomendación es mantener un registro vivo de riesgos e incidentes por Sprint para evitar reconstrucciones retrospectivas.

# 5. Evaluación

Desde la gestión de proyecto, Signy presenta una base sólida en definición de producto, trazabilidad, arquitectura y planificación ágil. La principal mejora necesaria es reforzar la disciplina de medición: timesheets o puntos por Sprint, métricas de pruebas, defectos y validaciones. También debe mantenerse una separación clara entre “funcional técnicamente” y “validado lingüísticamente”. La colaboración con DIDECO Huechuraba mejora la factibilidad de validar con usuarios reales sin convertir a la entidad en cliente o patrocinador.