}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Catalina Javiera Gutiérrez Vargas |
| --- | --- |
| Rut | 21.273.766-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Signy: aplicación móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh) con apoyo de visión por computadora. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión y optimización de procesos TI; mejora continua; gestión de riesgos tecnológicos; desarrollo de aplicaciones móviles e integración de componentes de software. |
| Competencias | Analizar y optimizar procesos asociados al desarrollo de soluciones informáticas; identificar riesgos, problemas y cuellos de botella; proponer mejoras orientadas a la eficiencia y escalabilidad; desarrollar e integrar funcionalidades en aplicaciones móviles; participar en la integración entre frontend, base de datos, backend y componentes de visión por computadora; y aplicar metodologías ágiles para organizar el trabajo mediante entregas iterativas e incrementales. |

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Michael Ignacio Ibáñez Castro |
| --- | --- |
| Rut | 20.581.284-9 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Signy: aplicación móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh) con apoyo de visión por computadora. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Arquitectura de software; desarrollo backend; modelamiento y administración de bases de datos; integración de sistemas; inteligencia artificial y visión por computadora. |
| Competencias | Diseñar la arquitectura técnica y lógica backend de una solución informática; modelar y gestionar bases de datos relacionales utilizando Supabase/PostgreSQL; desarrollar e integrar servicios y componentes backend; definir estructuras de datos y mecanismos de persistencia; integrar MediaPipe y tecnologías de visión por computadora para el procesamiento y reconocimiento de señas; implementar la comunicación entre la lógica de reconocimiento, la base de datos y la aplicación; y documentar modelos, endpoints y procesos de integración técnica. |

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Fernanda Javiera Poblete Llanos |
| --- | --- |
| Rut | 21.357.764-6 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Signy: aplicación móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh) con apoyo de visión por computadora. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Gestión de proyectos TI y metodologías ágiles; planificación, seguimiento y control del desarrollo de soluciones informáticas; coordinación de actividades, responsables y entregables; gestión del alcance y mejora continua. |
| Competencias | Planificar y gestionar un proyecto TI utilizando Scrum; levantar y priorizar requerimientos; administrar un Product Backlog; planificar sprints; coordinar actividades y responsables; monitorear avances, riesgos y cumplimiento; utilizar herramientas de gestión como Jira/Trello y GitHub; aplicar ciclos iterativos e incrementales. |

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Benjamín Andrés Vallejos Müller |
| --- | --- |
| Rut | 21524820-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Signy: aplicación móvil gamificada para el aprendizaje de Lengua de Señas Chilena (LSCh) con apoyo de visión por computadora. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo frontend y experiencia de usuario; diseño de interfaces para aplicaciones; análisis y visualización de datos; implementación de funcionalidades orientadas al usuario y apoyo a la gestión de soluciones TI. |
| Competencias | Diseñar e implementar interfaces y componentes frontend orientados a la usabilidad y experiencia del usuario; desarrollar funcionalidades visuales e interactivas de la aplicación; analizar información generada por el sistema y transformarla en indicadores o visualizaciones útiles; implementar componentes asociados al perfil, seguridad y administración de contenidos; integrar el frontend con los servicios y datos proporcionados por el backend; y participar en la evaluación y mejora de la solución desde una perspectiva técnica y de usuario. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda barreras para el aprendizaje de la Lengua de Señas Chilena (LSCh), especialmente la falta de accesibilidad y flexibilidad de los cursos tradicionales, la ausencia de retroalimentación en tiempo real y el desinterés temprano del aprendizaje autodidacta. En Chile, impacta principalmente a personas oyentes interesadas en aprender LSCh y contribuye indirectamente a mejorar la comunicación e inclusión con personas sordas. Signy propone una solución móvil que combina aprendizaje progresivo, gamificación y evaluación de señas mediante la cámara del dispositivo. Para Ingeniería en Informática, representa el desarrollo e integración de una solución tecnológica utilizando Angular, NodeJS, Supabase/PostgreSQL y MediaPipe. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto busca desarrollar un prototipo funcional de una aplicación móvil que facilite el aprendizaje progresivo de LSCh mediante niveles, lecciones y ejercicios gamificados, incorporando un módulo de práctica con cámara. La aplicación contemplará autenticación y perfiles, progreso por niveles y subniveles, rachas, vidas, experiencia, registro de fallos e intentos y sistema de logros. El desarrollo se apoyará en Angular, NodeJS, Supabase/PostgreSQL y MediaPipe. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona con el perfil de Ingeniería en Informática al transformar una problemática en una solución tecnológica funcional mediante diseño, programación, integración, persistencia y pruebas. Se requieren competencias de análisis, desarrollo de software, bases de datos, integración tecnológica y gestión del desarrollo para implementar la aplicación, administrar la información de usuarios y progreso y conectar la evaluación de señas con la experiencia de aprendizaje. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se vincula con intereses profesionales relacionados con el desarrollo de proyectos TI, metodologías ágiles y construcción de soluciones de software. También permite trabajar con desarrollo web/móvil, bases de datos, servicios backend y visión por computadora. Su realización contribuye al desarrollo profesional al fortalecer planificación, organización, trabajo colaborativo, integración tecnológica y capacidad de llevar una idea desde su definición hasta un prototipo funcional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante el periodo académico porque puede abordarse de forma incremental, priorizando el flujo principal de aprendizaje y luego las funciones de gamificación, persistencia y evaluación con cámara. Los recursos principales son equipos de desarrollo, un dispositivo con cámara, Angular, NodeJS, Supabase/PostgreSQL, MediaPipe, repositorio de código y herramientas de gestión. Facilita el desarrollo contar con un esquema de base de datos definido y estructuras para progreso, fallos, intentos y logros. Las principales dificultades son el tiempo y la integración de MediaPipe, que pueden mitigarse mediante prototipos tempranos, priorización de funcionalidades y pruebas incrementales. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación móvil gamificada para apoyar el aprendizaje de la Lengua de Señas Chilena, incorporando una ruta progresiva de aprendizaje y un módulo de práctica con cámara para evaluar la ejecución de las señas. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Diseñar la estructura de niveles, subniveles, contenidos y ejercicios de aprendizaje de LSCh. 2. Implementar autenticación, perfiles y persistencia mediante Supabase/PostgreSQL. 3. Desarrollar progreso, rachas, vidas, experiencia, fallos e intentos. 4. Implementar ejercicios interactivos, logros y repaso basado en fallos. 5. Integrar MediaPipe para capturar landmarks y comparar la ejecución del usuario con una referencia. 6. Integrar y probar frontend, backend, base de datos y evaluación de señas en un prototipo funcional. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, organizada en iteraciones cortas y entregables incrementales. Primero se realizará el levantamiento y priorización de requerimientos, definición de arquitectura y revisión del modelo de datos. Luego se desarrollarán de forma incremental los módulos de autenticación, perfiles, ruta de aprendizaje, ejercicios, gamificación y persistencia. En paralelo se integrará MediaPipe y la comparación de landmarks para la práctica con cámara. Cada iteración incluirá planificación, desarrollo, pruebas y revisión. Finalmente se realizarán pruebas de integración, correcciones, documentación y preparación de la entrega final. Responsabilidades por integrante • Fernanda Poblete - Product Owner / Gestión de Proyecto: mantener la visión y alcance de Signy; priorizar Product Backlog; definir criterios de aceptación; planificar entregables; coordinar responsables; monitorear avances, riesgos y dependencias; validar resultados con el equipo. • Catalina Gutiérrez - Scrum Master / Optimización e Integración: facilitar ceremonias ágiles y eliminación de impedimentos; analizar procesos y riesgos; proponer mejoras; apoyar desarrollo móvil, integración de componentes, pruebas y mejora continua. • Benjamín Vallejos - Development Team / Frontend, UX y Datos: diseñar y desarrollar interfaces; implementar funcionalidades orientadas al usuario; trabajar experiencia visual, perfil/administración y componentes de reportería o visualización; integrar el frontend con los servicios. • Michael Ibáñez - Development Team / Backend, BDD e IA: diseñar arquitectura y modelos de datos; implementar y documentar lógica backend, seguridad e integraciones; desarrollar el pipeline de MediaPipe/visión por computadora y asegurar persistencia y escalabilidad. • Equipo completo: integración continua mediante GitHub, revisión cruzada, pruebas, documentación, resolución de defectos, validación de entregables y preparación de la presentación final.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Diseño y arquitectura del sistema | Requerimientos, arquitectura general, tecnologías seleccionadas, modelo de datos y flujo principal. | Verifica que existe una base técnica y una planificación coherente antes de la implementación. |
| Avance | Planificación ágil y gestión del proyecto | Product Goal, alcance, mapa de actores, requisitos, historias de usuario, Product Backlog, criterios de aceptación, planificación de sprints, matriz de riesgos, responsables y seguimiento. | Demuestra gestión de proyecto, trazabilidad, priorización y coordinación del trabajo grupal. |
| Avance | Prototipo funcional inicial | Versión navegable con autenticación, perfil, niveles/subniveles y al menos un flujo de aprendizaje. | Demuestra el avance de la solución y permite validar tempranamente su estructura principal. |
| Avance | Diseño UX/frontend y análisis de datos | Wireframes/prototipos, interfaces implementadas, flujo de navegación, componentes visuales, perfil/administración y propuesta de indicadores o visualizaciones de progreso. | Evidencia competencias de frontend, experiencia de usuario, visualización y conexión entre necesidades y diseño. |
| Avance | Gamificación y persistencia | Evidencia de progreso, rachas, vidas, experiencia, fallos, intentos y logros almacenados en la base de datos. | Comprueba la integración entre interfaz, lógica de negocio y persistencia. |
| Avance | Optimización de procesos e integración móvil | Análisis de flujo de lecciones, riesgos y cuellos de botella; propuestas de mejora; integración entre módulos móviles, estados, gamificación, cámara y servicios. | Permite demostrar mejora continua, gestión de riesgos, integración y eficiencia del proceso de software. |
| Avance | Arquitectura backend, BDD, seguridad e IA | Arquitectura de software, modelo ER y diccionario de datos, RLS/seguridad, flujos de lectura-escritura, integración Supabase y diseño/pipeline de MediaPipe. | Evidencia diseño técnico, persistencia, seguridad, integración de servicios y preparación del reconocimiento por visión computacional. |
| Final | Versión funcional e integrada de Signy | Aplicación con autenticación, niveles/subniveles, lecciones, progreso, gamificación, perfil, administración, práctica con cámara y los componentes de IA que alcancen el criterio definido. | Demuestra el resultado concreto del proyecto y la integración de los aportes de los cuatro integrantes. |
| Final | Pruebas, métricas y validación | Casos de prueba funcionales/no funcionales, registro de defectos, re-pruebas, métricas de desempeño/progreso, evidencia de usabilidad y validación con usuarios o referentes cuando sea posible. | Permite verificar calidad, comportamiento, riesgos, usabilidad y cumplimiento de criterios de aceptación. |
| Final | Documentación, despliegue y cierre | Documentación técnica, endpoints/modelos/pipeline IA, manuales de instalación y usuario, configuración, despliegue de demostración, mantenimiento, resultados, lecciones aprendidas y presentación final. | Asegura reproducibilidad, transferencia de conocimiento, cierre formal y evidencia diferenciada de responsabilidades. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos TI; planificación, organización y control del trabajo; levantamiento de requerimientos. | Definición del problema, actores y alcance | Definir problema, alcance, objetivo general y objetivos específicos, usuarios objetivo y entregables del proyecto. | Documentos del proyecto, reuniones de inicio, guía APT. | Semana 1 | Fernanda Poblete + equipo | Actividad inicial que permite alinear al equipo respecto del propósito y alcance de Signy. Facilita: trabajo previo. Riesgo: cambios de alcance; mitigar con priorización y control de cambios. |
| Gestión de proyectos TI; levantamiento de requerimientos. | Product Backlog, sprints y seguimiento. Levantamiento y priorización de requisitos | Definir épicas/HU, criterios de aceptación, prioridades, estimaciones, Sprint/Release Planning, seguimiento de impedimentos y riesgos. Levantar requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario, criterios de aceptación y realizar la priorización del Product Backlog. | Scrum, tablero, GitHub, documentación APT. Entrevistas, investigación, plantillas de historias de usuario, Jira/Trello. | Semanas 1-2 | Fernanda Poblete (PO) / Catalina Gutiérrez (SM) | Mantener foco en MVP y dependencias críticas; registrar decisiones y riesgos. Constituye la base para la planificación ágil y la posterior ejecución de los sprints. |
| Diseño de soluciones TI; arquitectura de software; análisis de riesgos. Frontend; UX/UI; accesibilidad. | Diseño técnico, UX y análisis de riesgos. Diseño e implementación de interfaces. | Diseñar y mejorar navegación, vistas, componentes, perfil y funcionalidades orientadas al usuario; asegurar consistencia visual y usabilidad. Diseñar y revisar la arquitectura técnica y funcional, modelo de datos, flujos de usuario, integración de MediaPipe y principales riesgos del proyecto. | Ionic/Angular, CSS, prototipos, GitHub. Diagramas, Figma, Supabase/PostgreSQL, MediaPipe, documentación técnica y plantillas de análisis. | Semanas 2-3 | Michael Ibáñez/ Benjamín Vallejos/ Catalina Gutiérrez | Permite revisar la arquitectura y determinar la viabilidad técnica de las integraciones propuestas. Riesgo: cambios visuales tardíos; validar interfaces tempranamente con criterios de usabilidad. |
| Gestión de proyectos TI; planificación ágil; trabajo en equipo. | Planificación ágil del proyecto | Definir metodología Scrum, organización de sprints, Definition of Done, estrategia de pruebas, asignación de responsabilidades y Carta Gantt. | Jira/Trello, cronograma, guía Scrum, Product Backlog y definición de roles. | Semanas 3-4 | Fernanda Poblete /Catalina Gutiérrez | Corresponde al cierre de la Fase 1 y permite iniciar el desarrollo con un plan de trabajo definido. |
| Desarrollo backend; bases de datos; seguridad. | Arquitectura backend y modelo de datos. Estabilización backend y BDD | Revisar e implementar mejoras en Supabase/PostgreSQL, autenticación, persistencia del progreso de usuario, seguridad y modelo de datos. | Supabase, PostgreSQL, Angular/Ionic para servicios y GitHub. | Semanas 5-7 | Michael Ibáñez | Componente crítico, ya que proporciona los datos y servicios necesarios para el resto de los módulos del sistema. |
| Desarrollo frontend; experiencia de usuario; visualización de datos | Frontend, UX y visualización. Autenticación, perfiles y administración. | Revisar las pantallas existentes y mejorar UI/UX, navegación, perfil, panel administrativo y visualización del progreso y estadísticas del usuario. Verificar registro/login, recuperación, 2FA, perfiles, permisos de administrador, carga/gestión de contenidos e integración entre interfaz y datos. | Supabase Auth, Ionic/Angular, PostgreSQL, Figma, CSS, librerías de componentes UI y GitHub. | Semanas 5-7 | Benjamín Vallejos | Aplicar privilegio mínimo, RLS y pruebas de regresión en cada integración. Orientado a mejorar la usabilidad, coherencia gráfica y experiencia visual de la aplicación. |
| Arquitectura e integración; inteligencia artificial y visión por computadora. | Integración MediaPipe | Implementar reconocimiento mediante MediaPipe utilizando landmarks, cálculo de similitud y conexión con la lógica backend para evaluar la ejecución de las señas. | MediaPipe, Angular/Ionic, Supabase, servicios de procesamiento y GitHub. | Semanas 7-10 | Michael Ibáñez | Busca reemplazar progresivamente la heurística actual por un sistema real de visión por computadora. |
| Desarrollo frontend; interacción y retroalimentación al usuario. | Interfaz de práctica y retroalimentación | Integrar la cámara y desarrollar feedback en tiempo real, mensajes de éxito/error y flujo visual de la práctica de señas. | Ionic/Angular Camera, componentes UI, Toasts, MediaPipe y GitHub. | Semanas 8-10 | Benjamín Vallejos | Corresponde a una de las experiencias principales de interacción del usuario con la aplicación. |
| Optimización de procesos; gestión de riesgos; aseguramiento de calidad. | Optimización y gestión de riesgos | Monitorear el avance del desarrollo, identificar cuellos de botella, gestionar riesgos técnicos y proponer mejoras en los procesos utilizados por el equipo. | Jira/Trello, matriz y reportes de riesgos, checklist de calidad y reuniones de seguimiento. | Semanas 8-12 | Catalina Gutiérrez | Actividad transversal que acompaña los sprints y permite detectar problemas antes de que afecten los entregables. |
| Gamificación y analítica; análisis de datos. | Mejora de gamificación y progreso | Revisar XP, vidas, rachas, sistema de repaso, estadísticas de desempeño y visualización de reportes de progreso de los usuarios. | Supabase, PostgreSQL, Angular, herramientas de gráficos y servicios backend. | Semanas 10-12 | Michael Ibáñez/ Benjamín Vallejos | Michael se encargará de la lógica y datos, mientras Benjamín trabajará en su representación e interacción visual. |
| Pruebas de software; calidad y validación. | ruebas integrales y gestión de defectos | Ejecutar pruebas funcionales, de integración, usabilidad, seguridad y rendimiento. Registrar, clasificar, priorizar, corregir y volver a probar los defectos detectados. | Casos de prueba, Jira/GitHub Issues, dispositivos móviles, entornos de prueba y checklists. | Semanas 12-15 | Catalina Gutiérrez/ Fernanda Poblete (tester) | Permitirá asegurar la estabilidad del producto antes de iniciar la etapa de validación final. |
| Gestión de proyectos TI; seguimiento y control; comunicación efectiva. | Gestión ágil y seguimiento del proyecto | Realizar Sprint Planning, reuniones de seguimiento, Sprint Review, retrospectivas, control del Product Backlog, reportes de avance, gestión de cambios e impedimentos | Jira/Trello, GitHub, reuniones, minutas, Product Backlog y dashboards de avance. | Semanas 5-15 | (prioriza) Fernanda Poblete + todo el equipo | Actividad continua durante toda la Fase 2 para controlar alcance, tiempos, responsabilidades, riesgos y cumplimiento de entregables. |
| Validación y evaluación; trabajo con usuarios. | Validación con usuarios y contenido LSCh | Realizar pruebas con usuarios, recopilar feedback sobre funcionamiento y usabilidad y gestionar la validación del contenido de LSCh cuando exista disponibilidad de referentes o miembros de la comunidad sorda. | Formularios, entrevistas, usuarios de prueba, prototipos y aplicación funcional. | Semana 16 | Fernanda Poblete/ Catalina Gutiérrez | La actividad depende parcialmente de la disponibilidad de usuarios y referentes externos para efectuar la validación. |
| Corrección y estabilización; mejora continua. | Correcciones y estabilización final | Revisar los hallazgos obtenidos durante la validación, realizar ajustes, corregir defectos, mejorar rendimiento y volver a ejecutar pruebas críticas. | GitHub, entornos de prueba, Angular/Ionic, Supabase, MediaPipe y dispositivos móviles. | Semanas 16-17 | Todo el equipo | Cada integrante deberá corregir los hallazgos correspondientes a su área de responsabilidad antes del cierre. |
| Despliegue y operación; documentación técnica; evaluación económica. | Despliegue, manuales y viabilidad | Preparar el despliegue y documentar configuración, dependencias, instalación, operación, manual técnico, manual de usuario, continuidad, mantenimiento y evaluación económica del proyecto. | Supabase, documentación técnica, Google Drive, Word, GitHub, registros de recursos y plantillas. | Semana 17 | Michael Ibáñez/ Fernanda Poblete | Michael aborda los componentes técnicos y Fernanda consolida los aspectos de gestión, recursos y viabilidad. |
| Comunicación y presentación; resultados del proyecto. | Informe final y presentación | Consolidar evidencias, métricas, resultados obtenidos, cumplimiento de entregables, conclusiones y preparar el informe y presentación final del Proyecto APT. | Plantilla del informe, Word, PowerPoint/Canva, evidencias, GitHub y métricas del proyecto. | Semanas 17-18 | Fernanda Poblete coordina / Todo el equipo participa | Cada integrante debe incorporar evidencias de sus actividades para permitir la evaluación tanto grupal como individual. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.